| Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии на 01.01.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Учредителя: |  | департамент здравоохранения Брянской области |  |  |  |  |
| Наименование Учреждения: |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская детская больница № 1" |  |  |  |  |
| Единица измерения: |  | рублей (с точностью до второго знака после запятой) |  |  |  |  |

| Номер строки | Напра-вление расхо-дов | Анали-тический код Субсидии | Результат предоставле-ния Субсидии | Единица измерения |  | Размер Субсидии, предусмот-ренный Соглаше-нием | Плановые значения результатов предоставле-ния Субсидии | Фактические значения результатов предоставле-ния Субсидии | Отклонение от планового значения | Причина отклонения | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии |  | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр.7 - гр.12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наимено-вание | код по ОКЕИ |  |  |  |  |  | обязательств | денежных обязательств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | 10420 | 7004 | капитальный ремонт кровли бактериологической лаборатории ГБУЗ "Брянская городская детская больница №1", расположенной по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Куйбышева, д.100 | Условная единица | 876 | 1 787 470,40 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |  | 1 787 470,40 | 1 787 470,40 | 0,00 |
| 1.2 |  |  | проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости капитального ремонта кровли бактериологической лаборатории по адресу: г.Брянск, ул. Куйбышева, д.100 | Условная единица | 876 |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту кровли бактериологической лаборатории по адресу: г. Брянск, ул. Куйбышева, 100 | Условная единица | 876 |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |  |

| Учредитель: | Учреждение: |
| --- | --- |
| Подписано ЭП Галаганов Сергей Александрович | Подписано ЭП Святогор Елена Александровна |