|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии**  **на 01.07.2023г.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Учредителя: | | департамент здравоохранения Брянской области | | | | |
| Наименование Учреждения: | | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская детская больница № 1" | | | | |
| Единица измерения: | | рублей (с точностью до второго знака после запятой) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Напра-вление расхо-дов | Анали-тический код Субсидии | Результат предоставле-ния Субсидии | Единица измерения | | Размер Субсидии, предусмот-ренный Соглаше-нием | Плановые значения результатов предоставле-ния Субсидии | Фактические значения результатов предоставле-ния Субсидии | Отклонение от планового значения | Причина отклонения | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии | | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр.7 - гр.12) |
| наимено-вание | код по ОКЕИ | обязательств | денежных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | 10420 | 7002 | видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Штука | 796 | 1 061 666,67 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | на стадии поставки оборудования | 1 050 000,00 | 0,00 | 11 666,67 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Учредитель: | Учреждение: |
| **Подписано ЭП**  **Галаганов Сергей Александрович** | **Подписано ЭП**  **Святогор Елена Александровна** |
|  |  |